Додаток

до рішення виконавчого комітету №256

від 13 жовтня  2020року

План

заходів щодо запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та забезпечення захисту населення в осінньо-зимовий період 2020-2021років на території Дергачівської міської ради

1.	Провести уточнення порядку інформаційної взаємодії (установи,організації) під час загрози або виникнення надзвичайної ситуації в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021рр.

Виконавчий комітет міської ради

жовтень  2020 року

2. Визначити підприємство для створення резерву паливно-мастильних матеріалів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021рр.

Виконавчий комітет міської ради,

До 1 жовтня 2020 року

3. Провести уточнення розміщення пунктів обігріву населення під час зимового періоду 2020-2021рр.

Виконавчий комітет міської ради,

До 1 жовтня 2020 року

4.	Забезпечити виконання заходів з підготовчих і ремонтних робіт на
внутрішньобудинкових інженерних мережах житлового фонду комунальної власності територіальної громади м.Дергачі.

КП «Дергачікомунсервіс»

До 1 жовтня 2020 року

5.	Провести разом із підрозділами Дергачівського району електричних мереж роботу з перевірки відповідності категорій надійності зовнішніх схем електропостачання об'єктів теплозабезпечення вимогам Державних будівельних норм України В.2.5-23:2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» за згодою.

Виконавчий комітет міської ради,

КП «Дергачікомунсервіс»

До 1 жовтня 2020року

6.	Забезпечити виконання заходів для проведення підготовчих і
ремонтних робіт на водопровідних і каналізаційних мережах, водопровідних і
каналізаційних насосних станціях міста.

КП «Дергачікомунсервіс»

До 1 жовтня 2020 року

7.	Забезпечити комплексну підготовку житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Дергачі.

КП «Дергачікомунсервіс»

До 20 вересня 2020 року

8. Провести роботу з населенням щодо дотримання правил безпеки газопостачання України.

Виконавчий комітет міської ради,

Постійно

12. Підготувати до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років
виробничі приміщення, адміністративні корпуса та будівлі.

Керівники підприємств, організацій, установ міста.

До 1 жовтня 2020 року

13. Забезпечити здійснення щомісячного моніторингу підготовки комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років.

Виконавчий комітет міської ради,

КП «Дергачікомунсервіс»

До 1 жовтня 2020 року

14.	Провести сезонне обслуговування рухомого складу, забезпечити мастильними матеріалами та паливом, придатним для роботи в зимових умовах, забезпечити виконання заходів, спрямованих на економію паливно-енергетичних ресурсів.

КП «Дергачікомунсервіс»,

До 1 жовтня 2020 року

15. Забезпечити підготовку до роботи в зимових умовах снігоочисної техніки, безперебійний рух транспорту під час снігопаду, снігових заметів та ожеледиці.

КП «Дергачікомунсервіс»

До 1 жовтня 2020 року

16.	Забезпечити заготівлю піщаної суміші для впорядкування доріг під час снігопаду, снігових заметів та ожеледиці.

Виконавчий комітет міської ради,

КП «Дергачікомунсервіс»

До 1 жовтня 2020 року

17.	Забезпечити підготовку до роботи в зимових умовах автомобільних
доріг загального користування комунальної власності

Виконавчий комітет міської ради,

КП «Дергачікомунсервіс»

До 1 жовтня 2020 року

18. Провести  ремонт та технічне обслуговування  пож. гідрантів розташованих на території міської ради.

Виконавчий комітет міської ради,

КП «Дергачікомунсервіс»

До 1 жовтня 2020 року

19. Проводити інформування населення щодо дотримання населення правил безпеки при загрози або виникнення надзвичайної ситуації в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021рр.

Постійно.

Виконавчий комітет міської ради,

20. Проводити  моніторинг щодо розвитку несприятливих погодніх умов та своєчасний обмін інформаціжю для відповідного реагування

Постійно.

Виконавчий комітет міської ради.

Керуючий справами(секретар)                                                     В. Кубицький

виконавчого комітету