ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 13 листопада 2018 року                  		                                 №252

Про затвердження плану організаційних та практичних заходів щодо безаварійного пропуску можливих зимових паводків, льодоходу та весняної повені на території Дергачівської міської ради  у 2018-2019рр.

З метою організації  практичних заходів щодо безаварійного пропуску дощових паводків, льодоходу і весняної повені, організації захисту від руйнування об’єктів інфраструктури та сільського господарства, житлових приміщень, будівель та споруд виробничого призначення на території  Дергачівської міської ради у 2018-2019рр., керуючись ст.ст.40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Дергачівської міської ради, –

В И Р І Ш И В:

- Затвердити план організаційних та практичних заходів щодо безаварійного пропуску можливих зимових паводків, льодоходу та весняної повені на території Дергачівської міської ради у 2018-2019 роках (додаток).

2.Рішення виконавчого комітету Дергачівської міської ради № 234 від 14.10.2017 року «Про затвердження плану організаційних та створення та затвердження практичних заходів щодо безаварійного льодоходу та весняної повені на території на Дергачівської міської ради» визнати таким, що втратило чинність.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника Дергачівського міського голови.

Виконуюча обов’язки Дергачівського

міського голови, секретар міської ради                                  К.І.Бондаренко

Додаток

до рішення виконавчого комітету  Дергачівської міської ради № 252   від 13листопада 2018р.

План організаційних і практичних заходів щодо

безаварійного пропуску паводків, льодоходу і весняної повені у  2018-2019 роках

на території Дергачівської міської ради

| № пп. | Заходи | Відповідальні | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести засідання міської комісії, на якій проаналізувати стан готовності відповідних служб, підприємств, установ, організацій до безаварійного пропуску паводків, льодоходу, весняної повені в місті у 2018-2019 роках | Кисіль В.Ю. | за окремим графіком |
| 2. | Провести підготовчу нараду за участю членів комісії, працівників та спеціалістів апарату міської ради та її виконавчого комітету | Кисіль В.Ю. | 20.01.2019р. |
| 3. | Визначити населені пункти і місця можли- вого їх підтоплення. Взяти на облік всі дже- рела водозабезпечення. Узагальнити і надати інформацію міському голові. | Кисіль В.Ю. Тітаренко В.В. | до 20.01.2019р. |
| 4. | Скласти перелік вулиць та мікрорайонів, які потрапляють в зону можливого підтоп- лення. | члени комісії | до 01.02.2019р. |
| 5. | Підготувати приміщення для розміщення евакуйованого населення із зон підтоплен- ня, забезпечити їх продуктами першої необхідності для тимчасового проживання. | Тітаренко В.В. керівники підприємств, члени комісії | до 01.03.2019р. |
| 5. | Затвердити склад аварійних бригад ро- бітників, підготувати плавзасоби, авто- транспорт, механізми, необхідне устат- кування. | Тітаренко В.В. Крамін Д.В., керівники підприємств, члени комісії | до 30.01.2019р. |
| 7. | В населених пунктах міської ради, місцях, які можливо будуть відрізані повінню ство- рити необхідний резерв продовольчих то- варів, медикаментів та перев’язувального матеріалу. | Д.Ю.Дончак, О.С.Христенко В.М.Ніколенко | до 01.03.2019р. |
| 8. | Забезпечити в зонах можливого затоплен- ня і евакуації населення санітарний нагляд за станом питного водопостачання, взяти на облік всі джерела водопостачанням (артезіанські свердловини, шахтні колодязі, джерела), забезпечити їх діяльність. | Тітаренко В.В. | до 01.03.2019р. |
| 9. | Провести обстеження ставків і водоймищ, незалежно від відомчої належності, визна- чити і здійснити заходи щодо укріплення дамб і гребель, привести в робочий стан агротехнічні споруди. Здійснити заходи по безаварійному пропусканню льодоходу та повені. | керівники служб, члени комісії | до 25.02.2019р. |
| 10. | Перевірити стан всіх водостічних труб, шляхопроводів, містків на дорогах міста. При необхідності організувати їх розчищення від снігу та льоду. | Тітаренко В.В. депутати, голови вуличних комітетів, члени комісії | до 25.02.2019р. |
| 11. | Визначити кількість, підготувати і обладнати до роботи гусеничні та колесні трактори для перевезення людей та вантажів підприємств та організацій всіх форм власності. | керівники підприємств, установ, приватні підприємці | до 01.03.2019р. |
| 12. | В місцях можливого підтоплення, на шляхах евакуації людей, пересування тракторів для перевезення термінових вантажів, організувати додатково електроосвітлення та лінії двостороннього зв’язку. | Тітаренко В.В. члени комісії | до 25.02.2019р. |
| 13. | Встановити контрольно-пропускні пункти для регулювання пересування тракторів, забезпечити їх телефонним зв’язком і освітленням. | Д.В.Крамін, начальник шляхової дільниці, члени комісії | до 26.02.2019р. |
| 14. | Виготовити і установити показники кордонів (маяки) проїжджої частини на затоплених ділянках. | начальник дорожнього відділу | до 01.03.2019р. |
| 15. | Встановити з початком повені цілодобове чергування відповідальних працівників на підприємствах та господарствах міста. Про надзвичайні ситуації доповідати по тел.3-01-14, 3-01-15, 2-07-44, міськрада. | Кисіль В.Ю., керівники підприємств | У випадку початку повені |
| 16. | Керівникам підприємств, організацій, установ міста, незалежно від форм власності розробити заходи щодо проведення робіт по пропуску повені, зменшенню безпеки підтоплення, приведення в готовність до дії аварійних бригад робітників, підготувати авіатранспорт та механізми для виконання робіт на випадок виникнення несприятливих умов. Заходи направити до міської ради. | Кисіль В.Ю. керівники підприємств, установ, організацій | до 01.03.2019р. |
| 17 | КП «Дергачікомунсервіс»: - Здійснювати контроль за станом доріг по місту, своєчасно організовувати підсип сумішей та косметичного ремонту; - Здійснити перевірку щодо підвищення протипожежного стану об’єктів на території міста; водопостачання та пожежних гідрантів; - Посилити контроль за протипожежним захистом житлових будинків та споруд, об’єктів із масовим перебуванням людей; - Утримувати у постійній готовності дорожню техніку, обладнання інвентарю до дій в умовах сильних морозів, снігопадів, снігових заметів, хуртовин, ожеледиці та масового утворення бурульок на дахах будинків; | Тітаренко В.В. |  |
| 18 | Організувати інформаційне забезпечення населення міста у разі стихійних ситуацій через міську газету «Рідне місто», листівки | . Кисіль В.В. | Протягом зимового періоду |

Керуючий справами(секретар) виконавчого                  В.К.Кубицький

комітету