Дергачівська міська рада

LХХV сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

Від 31 липня 2020 року				    				  № 63

Про внесення змін до Програми децентралізації системи теплопостачання м. Дергачі на 2020 рік, затвердженої рішенням № 30 LХVІІ сесії Дергачівської міської ради VІІ скликання від 19.12.2019р.

З метою впорядкування робіт з утеплення багатоквартирних будинків, які переведені на індивідуальне опалення в зв’язку з припиненням роботи котельні, відповідно до рекомендацій постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Дергачівської міської ради, керуючись ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада,-

ВИРІШИЛА:

1.  Внести зміни до Програми децентралізації системи теплопостачання м. Дергачі на 2020 рік, затвердженої рішенням № 30 LХVІІ сесії Дергачівської міської ради VІІ скликання від 19.12.2019р. а саме:

- п. 1. «Реконструкція системи газопостачання багатоквартирних житлових будинків по вул. Садовій, вул. Суворова, 23, вул.  Сумський шлях,178, вул. Центральна, в м. Дергачі» розділу 5 «Заходи до  Програми децентралізації системи теплопостачання м. Дергачі на 2020 рік» доповнити підпунктом 1.6 «Капітальний ремонт по заміні дерев'яних вікон на енергозберігаючі в під'їздах багатоквартирних житлових будинків по вул. Суворова,23, вул. Сумський шлях, 178, вул. Центральна, м. Дергачі» з очікуваним обсягом фінансування 400,00 тис. грн. (чотириста тисяч грн. 00 коп.) за рахунок коштів місцевого бюджету.

2.  Доручити виконавчому комітету міської ради вжити відповідних заходів щодо реалізації даної програми, її фінансування в межах реальних можливостей бюджету та здійснення дієвого контролю за цільовим використанням коштів.

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії Дергачівської міської ради.

Виконуюча обов’язки

Дергачівського міського голови,

секретар ради				К.Бондаренко

Паспорт

Програми децентралізації системи теплопостачання м. Дергачі

на 2020 рік

| 1. | Ініціатори розроблення Програми: | Дергачівська міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Підстава: | Закон України «Про місцеве самоврядування в України», Порядок відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання, затвердженого Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.11.2005 року №4 |
| 3. | Розробник програми: | Дергачівська міська рада |
| 4 | Співрозробник програми: |  |
| 5. | Головний розпорядник коштів: | Дергачівська міська рада |
| 6. | Відповідальний виконавець програми : | Дергачівська міська рада |
| 7. | Термін реалізації програми : | 2020 рік |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми: | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України (районний бюджет) |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: | 5980,5тис. грн. |
| 10. | Основні джерела фінансування Програми: | Кошти місцевого бюджету Кошти районного бюджету |

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  № 30

LХVІІ сесії VІI скликання

Дергачівської міської ради

від 19 грудня 2019 року

Виконуюча обов’язки Дергачівського міського голови, секретар ради

________________ К.І.Бондаренко

Зі змінами,

згідно рішення № 63 LХХV сесії

Дергачівської міської ради VІІ скликання

від 31 липня 2020 р.

ПРОГРАМА

децентралізації системи теплопостачання м. Дергачі

на 2020 рік

м. Дергачі

# 1.Аналіз існуючої системи теплопостачання у м. Дергачі

У 2017 році Дергачівською міською радою була вперше прийнята міська цільова Програма децентралізації системи теплопостачання м. Дергачі на 2017 рік, яка затверджена рішенням  № 17 XXVII сесії міської ради VII скликання «Про затвердження Програми децентралізації системи теплопостачання м. Дергачі на 2017 рік» від 28 липня 2017 року із змінами, внесеними рішенням № 30 XXXI сесії міської ради VII скликання «Про внесення змін до Програми децентралізації системи теплопостачання м. Дергачі на 2017 рік затвердженої рішенням  № 17 XXVII сесії міської ради VII скликання від 28 липня 2017 року» від 29 вересня 2017 року. Метою Програми було переведення житлових багатоквартирних будинків по вул. Центральній на індивідуальне (газо-електро-опалення) з метою виходу із критичної ситуації у зв’язку із припиненням господарської діяльності котельні в м. Дергачі, вул. Леонова,1Б.

У 2018 році у зв’язку з невирішеним питанням переходу на індивідуальне опалення багатоквартирних будинків по вул. Центральній було розроблено ще один комплекс заходів та затверджено Програму на 2018 рік (рішення № 27 ХХХVІ сесії VІІ скликання Дергачівської міської ради від 31.01.2018 року).

Крім того, у 2018 році піднялося питання про передачу до комунальної власності котелень по вулицям Сумський шлях № 163, провулку Корсіковський №17, які здійснювали централізоване теплопостачання мешканцям багатоквартирних будинків по вулиці Садовій № 10-А – 3 квартири, № 10-Б – 7 квартир, № 10-В – 10 квартир, по  вулиці Сумський шлях № 178 – 38 квартир, №176В (гуртожиток) – 22 кімнати, по вулиці Суворова № 23 – 61 квартира.

Орган місцевого самоврядування вважає нераціональним здійснювати надалі централізоване теплопостачання через існуючу застарілу котельню, розташовану по вулиці Сумський шлях 163, обладнання якої має майже 100% зношеності та несуться великі втрати теплової енергії. Будівництво котельні здійснено в минулому столітті при Дергачівському заводі турбокомпресорів, який на сьогоднішній день не існує як юридична особа.

09.12.2017 та 14.12.2017 року міською радою були організовані та проведені збори мешканців багатоквартирних будинків. За результатами обговорення проблемного питання мешканцями багатоквартирних будинків було висловлено бажання про перехід на альтернативне індивідуальне газове опалення.

Так, у трьох п’ятиповерхових будинках (№№ 10-А, 10-Б по вулиці Садовій, № 178 по вулиці Сумський шлях) загальною кількістю 180 квартир, залишилося непереведеними на індивідуальне газове опалення 48 квартир, що становить 26,7 %.

Мешканці п’ятиповерхового будинку № 10-В по вулиці Садовій потребують іншого виду опалення, оскільки будинок не газифікований. Мешканці гуртожитку по вулиці Сумський шлях № 176-В також потребують іншого виду опалення, оскільки згідно вимог чинного законодавства, а саме відповідно до п. 6.2 ДБН V.2.5. -20 -2001 «Газопостачання»  не допускається розміщення газових приладів у гуртожитках всіх типів.

З 648-ми квартир дев’ятиповерхових будинків №№ 10-Д, 10-Є, 10-Ж, 10-К по вулиці Садовій та № 23 по вулиці Суворова централізованим опаленням користувалися всього 229 квартир, що становить від загальної кількості квартир 35,3%.

У двох будинках комунальної власності по вулиці Центральній № 12 кв. 11 та Сумський шлях № 178 кв. 2 приміщення є нежитловими.

Узагальнена характеристика наступна:

- 48 квартир із 3-х будинків комунальної власності можуть бути переведені на індивідуальне газове опалення, а саме: № 10-А по вулиці Садовій – 3 квартири,    № 10-Б по вулиці Садовій – 7 квартир, № 178 по вулиці Сумський шлях – 38 квартир;

- будинок комунальної власності № 10-В по вулиці Садовій потребує іншого виду опалення – квартир 10 квартир та гуртожиток по вулиці Сумський шлях №176-В – 22 кімнати;

- 229 квартир із 5-ти дев’ятиповерхових будинків по вулиці Садовій (№№ 10-Д -25 квартир, 10-Є- 65 квартир, 10-К- 44 квартири, 10-Ж- 34 квартири) та вулиці Суворова (№ 23 - 61 квартира) потребують застосування раціонального альтернативного виду теплопостачання;

3 навчальних заклади потребують використання діючих котелень за адресою: вулиця Сумський шлях №79, вулиця Садова 2-Б.

Виходячи з вищезазначеного міською радою були прийняті рішення:

- № 32 ХХХІХ сесії Дергачівської міської ради VІІ скликання «Про надання дозволу на розробку проектно – кошторисної документації з реконструкції системи газопостачання багатоквартирних житлових будинків №№ 10А, 10Б, 10Д, 10Є, 10Ж, 10К по вулиці Садовій, № 178 по вул. Сумський шлях, № 23 по вул. Суворова  в м. Дергачі» від 30.03.2018 року;

- № 31 ХХХІХ сесії Дергачівської міської ради VІІ скликання «Про надання дозволу багатоквартирних житлових будинків №№ 10А, 10Б, 10В, 10Д, 10Є, 10К, 10Ж по вулиці Садовій, №№ 176В, 178 по вул. Сумський шлях в м. Дергачі на відключення від мережі централізованого опалення та установку індивідуального опалення» від 22 червня 2018 року,

- № 8 ХLІІ сесії Дергачівської міської ради VІІ скликання «Про надання дозволу на переобладнання системи електропостачання житлового будинку № 10В по вул. Садовій та гуртожитку № 176В по вул. Сумський шлях  в м. Дергачі для встановлення електротермічних засобів опалення» від 22 червня 2018 року.

Відповідно до вказаних рішень було розроблено комплекс заходів, які відображено у Програмі «Про затвердження Програми децентралізації системи теплопостачання м. Дергачі на 2018 рік» (із змінами згідно рішень Дергачівської міської ради № 3 ХХХVІІ сесії від 28.02.2018 року, № 2 ХLІ сесії від 25.05.2018 року, № 21 ХLІV сесії від 27.07.2018 року).

Об’єм робіт не тільки тривалий, але й передбачає великі фінансові ресурси. За 2019 рік значна частина заходів залишилась не виконаною , проблемні питання міською радою вирішені не в повному обсязі. Протягом 2019 року профінансовані видатки на загальну суму 5150215,14 грн. (за рахунок міського бюджету – 3650215,14 грн., районного бюджету - 1500000,00 грн.)

2. Мета і основні заходи реалізації Програми

Програма направлена на закінчення переведення житлових багатоквартирних будинків по вул. Центральній, Сумський шлях, Садова, Суворова на індивідуальне (газо-електро-опалення) з метою:

- виходу із критичної ситуації у зв’язку із припиненням господарської діяльності котельні в м. Дергачі, вул. Леонова,1Б;

- припинення нераціонального використання котелень по вулиці Сумський шлях № 163 та провулку Корсіковський 17;

- зменшення собівартості теплової енергії шляхом зменшення споживання електроресурсів за індивідуальним підходом користувача;

- відшкодування витрат по реконструкції системи газо- електропостачання житлових квартир з установкою приладів  індивідуального опалення (проведення проектно-вишукувальних, будівельно-монтажних, пуско – налагоджувальних робіт).

- співпраця органу місцевого самоврядування із Дергачівською районною державною адміністрацією та Дергачівською районною радою щодо спів фінансування заходів Програми;

3. Проблемні питання

- Недостатність коштів на проведення заходів Програми.

- Несприятливі умови для залучення приватних та іноземних інвестицій.

- Залежність від одного виду палива окремих будинків.

- Концепція Програми

Отримання населенням теплопостачання на основі принципу проведення індивідуального альтернативного опалення.

- Заходи до  Програми децентралізації системи теплопостачання м. Дергачі на 2020 рік

(із змінами, згідно рішення № 63 LХХV сесії Дергачівської міської ради VІІ скликання від 31 липня 2020 р.)

| № п/п | Заходи | Виконавець | Загальний об’єм очікуваного фінансування, тис. грн. | Джерела та очікуваний обсяг фінансування, тис. грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | районний бюджет та інші джерела фінансування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реконструкція системи газопостачання багатоквартирних житлових будинків по вул. Садовій, вул.Суворова, 23, вул. Сумський шлях,178, вул.Центральна, в м. Дергачі | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 1080,5 | 1080,5 | 0,00 |
| 1.1 | Реконструкція системи газопостачання багатоквартирного житлового будинку №10-Ж по вул. Садова, в м. Дергачі Дергачівського району Харківської області |  | 238,02 | 238,02 | 0,00 |
| 1.2 | Реконструкція системи газопостачання багатоквартирного житлового будинку №23 по вул. Суворова, в м. Дергачі Дергачівського району Харківської області |  | 222,48 | 222,48 | 0,00 |
| 1.3 | Приєднання багатоквартирних житлових будинків по вул. Центральній, вул. Садовій, вул. Сумський шлях, вул.Суворова. 23 в м. Дергачі відповідно до проектів зовнішнього газопостачання; підключення об'єктів до ГРМ, пуск газу, тощо |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.4 | Штукатурні роботи отворів на стінах багатоквартирних житлових будинків по вул.Садова,10Б, 10Д, 10Ж після проведених робіт по вводу газових мереж до квартир |  | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 1.5 | Комплекс заходів по приєднанню до системи газопостачання об’єктів комунальної власності за адресами: вул. Центральна № 12 кв. 11, вул. Сумський шлях № 178 кв. 2 |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.6 | Капітальний ремонт по заміні дерев'яних вікон на енергозберігаючі в під'їздах багатоквартирних житлових будинків по вул. Суворова, 23, вул. Сумський шлях, 178, вул. Центральна, м. Дергачі |  | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2. | Реконструкція системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку по вул. Садова, 10В та гуртожитку по вул. Сумський шлях,176 В, м. Дергачі | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 4900,00 | 2650,00 | 2250,00 |
| 2.1 | Розробка проектно-кошторисної документації по переобладнанню зовнішніх/внутрішніх систем електропостачання, що передбачає підсилення потужностей у багатоквартирному житловому будинку по вул.Садова,10В та гуртожитку по вул..Сумський шлях,176В, м.Дергачі |  | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2.2 | Реконструкція системи електропостачання (збільшення потужностей) багатоквартирного житлового будинку по вул.Садова,10В в м. Дергачі |  | 3000,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 2.3 | Реконструкція системи електропостачання (збільшення потужностей) гуртожитку № 176В по вул. Сумський шлях в м. Дергачі |  | 1500,00 | 750,00 | 750,00 |
|  | РАЗОМ: |  | 5980,5 | 3730,5 | 2250,00 |

Виконуюча обов‘язки

Дергачівського міського голови,

секретар ради 		 										К.Бондаренко