Дергачівська міська рада

XLІV сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

Від 27 липня 2018 року									№ 6

Про хід виконання Програми «Питна вода» Дергачівської міської ради на 2007 – 2010 рр. та на період до 2020 р., затвердженої рішенням № 14 ІХ сесії V скликання Дергачівської міської ради від 05.01.2015 року

Відповідно до ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, заслухавши звіт заступника Дергачівського міського голови з фінансово-економічних питань Христенко О.С., міська рада,-

ВИРІШИЛА:

- Звіт про хід виконання Програми «Питна вода»Дергачівської міської ради на 2007 – 2010 рр. та на період до 2020 р., затвердженої рішенням № 14 ІХ сесії V скликання Дергачівської міської ради від 05.01.2015 року, прийняти до відома (додається).

Виконуюча обов‘язки

Дергачівського міського голови,

секретар ради                                                     	                                    К.І.Бондаренко

ЗВІТ

про виконання Програми «Питна вода» Дергачівської міської ради

на 2007-2010 рр. та на період до 2020 р., затвердженої рішенням

№14 IX сесії Дергачівської міської ради V скликання від 5 січня 2007 року

за І півріччя 2018 рік

Метою Програми «Питна вода» Дергачівської міської ради  на 2007-2010 рр. та на період до 2020 р. є покращення забезпеченості міста питною водою відповідно вимогам якості в межах норм питного водопостачання, розвиток систем водопостачання, розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, пом’якшення на цій основі стану здоров’я населення нашого міста та оздоровлення соціально-екологічної ситуації, відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Програма «Питна вода» Дергачівської міської ради на  2007-2010 рр. та на період до 2020р., розроблена на підставі Закону України «Про загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 рр. від 03.03.2005р. № 2455-15, інших нормативно-правових актів.

Якість води у підземних водних об‘єктах є вирішальним чинником санітарного та епідемічного благополуччя населення міста. Забруднення водних об‘єктів призводить до погіршення якості питної води та створює серйозну небезпеку для здоров‘я мешканців міста.

За рахунок коштів місцевого бюджету проведено ремонт (чистка) шахтних колодязів загального призначення: по пров. Бакуменка, 12, вул. Затишна, 20, с. Шовкопляси (на початку вул.1 Травня), вул. Лісна, 4, пров. Гвардійський, 8,  вул. Професійна, 50, вул. Професійна, 45а, вул. Сербіна, 28.

Загальна сума витрат склала 138893,04 грн.

Термін реалізації «Питна вода» Дергачівської міської ради на 2007-2010 рр. та на період до 2020р., затвердженої рішенням ІX сесії V скликання Дергачівської міської ради від 05 січня 2007 року №14 продовжується у відповідності до строків її дії.

Виконуюча обов’язки

Дергачівського міського голови,

секретар ради				К.І.Бондаренко