Дергачівська міська рада

LІ сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

Від 21 грудня 2018 року									№ 22

Про хід виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Дергачі на 2018 рік, затвердженої рішенням № 31 ХХХVІ сесії VІІ скликання Дергачівської міської ради від 31.01.2018 року

Відповідно до ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, заслухавши звіт заступника Дергачівського міського голови з фінансово-економічних питань Христенко О.С., міська рада,-

ВИРІШИЛА:

- Звіт про хід виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Дергачі на 2018 рік, затвердженої рішенням № 31 ХХХVІ сесії VІІ скликання Дергачівської міської ради від 31.01.2018 року, за 2018 рік прийняти до відома (додається).

- Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Дергачі на 2018 рік, затвердженої рішенням № 31 ХХХVІ сесії VІІ скликання Дергачівської міської ради від 31.01.2018 року, зняти з контролю у зв’язку з закінченням терміну

Виконуюча обов‘язки

Дергачівського міського голови,

секретар ради                                                     	                                    К.І.Бондаренко

ЗВІТ

про виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Дергачі на 2018 рік, затвердженої рішенням №31 ХХХVІ сесії Дергачівської міської ради VІІ скликання від 31 січня 2018 року

за 2018 рік

Метою Програми є забезпечення належного утримання та збереження житлового фонду, надання населенню послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, послуг з водопостачання та водовідведення, забезпечення стабільності роботи комунального підприємства «Дергачікомунсервіс»

Виконання Програми дозволить:створити умови для стабільної і беззбиткової роботи комунального підприємства при здійсненні своєї господарської діяльності; підвищити якісні і кількісні показники, наданих підприємством комунальної власності Дергачівської міської ради, послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, послуг з водопостачання та водовідведення, інших комунальних послуг суб’єктам господарювання; дотримуватись нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при наданні послуг; утримання житлового фонду багатоквартирних будинків Дергачівської міської ради у належному стані; підвищити рівень безпеки житлового фонду; забезпечення безперебійної роботи у комунальному господарстві міста

У 2018 році фінансування Програми здійснювалось в межах можливостей міського бюджету, виходячи з потреб даної Програми.

За звітний період були здійснені видатки на загальну суму: 3820473,15 грн. на такі заходи Програми:

п. 1.1.1.2 «Ремонт водопровідних мереж м. Дергачі», а саме здійснено придбання:

-  матеріалів для ремонту міських водопровідних мереж (Труба) на загальну суму 52748,00 грн.;

- насосного обладнання для водопровідних мереж м.Дергачі (Насос CR64 Grundfos) на суму 109368,00 грн.;

п.1.1.1.3 «Придбання універсального шукача ушкоджених трубопроводів, кабелів; приладу для механічного очищення мережі водовідведення; лампи ЛБВК», а саме здійснено придбання:

- приладу для механічного очищення мережі водовідведення  на суму 80608,00 грн.;

- ламп ЛБВК на суму 37000,00 грн.;

п. 1.1.2.2 «Ремонт мереж водовідведення м. Дергачі», а саме:

- здійснено придбання насосного обладнання для мереж водовідведення м.Дергачі (Насос фекальний EL.SPER) на суму 49500,00 грн.;

- проведено чистку колектора КНС КП «Дергачікомунсервіс» за адресою Харківська обл. м.Дергачі, вул.

Соснова, 35 на суму 49051,20 грн.;

- проведено гідродинамічне очищення фекальної каналізації за адресами: м.Дергачі, вул.Центральна,15, вул.Центральна, біля будинків 3, 5, 7, 9, 21, 23, вул.Садова, Соснова, Сумський шлях, Лозівська та в’їзду Заводькому на загальну суму 164971,00 грн.;

п.1.1.3 «Ремонт внутрішньо будинкових мереж електропостачання багатоквартирних будинків (капітальний ремонт)», а саме здійснено капітальний ремонт електрощитових багатоквартирних житлових будинків за адресою вул Суворова,23, вул.Садова,10Є, 10К, 10Б, 10Д, 10Ж, вул.Центральна,11Г, 11Б на загальну суму 294708,20 грн.;

п. 1.1.4 «Ремонт ліфтового господарства багатоквартирних житлових будинків м.Дергачі», а саме здійснено капітальний ремонт пасажирських ліфтів багатоквартирних житлових будинків по вул.Садова, буд.10-Е, під.2 буд. 10-Д, під.1, м.Дергачі, Харківської обл. на загальну суму 399 990,01 грн.;

п.1.1.5 «Технічний огляд 15 одиниць ліфтів» на суму 74960,46 грн.;

п.1.1.6 «Електровимірювальні роботи на 18 ліфтах»  на суму 18000,00 грн.;

п.1.1.9 «Придбання матеріалів для ремонту внутрішньо будинкових мереж електропостачання  багатоповерхових будинків» було придбано матеріалів на 47508,78 грн.;

п.1.1.10 «Придбання матеріалів для утеплення труб систем водопостачання та водовідведення в підвальних приміщеннях багатоповерхових будинків» було придбано матеріалів на загальну суму 198338,50 грн.;

п.1.1.11 «Придбання вхідних дверей для адмінистративної будівлі КП «Дергачікомунсервіс» було придбано вхідні двері на суму 10000,00 грн.;

п.1.1.12 «Придбання водяних лічильників для насосних станцій КП «Дергачікомунсервіс»  було придбано водяні лічильникі для насосних станцій на суму 34200,00 грн.;

п.1.1.13 «Придбання водяної помпи для відкачування води» було придбано водяну помпу для відкачування води на суму 20100,00 грн.;

п. 1.2.1 «Витрати на оплату праці» склали 1879421,00 грн.;

п.1.2.2 «Погашення фінансових зобов‘язань (сплата єдиного внеску) по загальнообов‘язковому державному соціальному страхуванню» було здійснено на суму 300000,00 грн.

Термін реалізації Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Дергачі на 2018 рік, затвердженої рішенням №31 ХХХVІ сесії Дергачівської міської ради VІІ скликання від 31 січня 2018 року,  знято з контролю у зв’язку з закінченням терміну її реалізації.

Виконуюча обов’язки

Дергачівського міського голови,

секретар ради				К.І.Бондаренко