Дергачівська міська рада

VІІ сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

Від 19 лютого  2016 року					    				№ 10

Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку території Дергачівської міської ради на 2011-2015рр., затвердженої рішенням №9 XVIІI сесії VІ скликання                         від 23 листопада 2011 року

Відповідно до ст.ст. 25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Дергачівської міської ради, заслухавши звіт заступника Дергачівського міського голови з фінансово-економічних питань Христенко О.С., міська рада,-

ВИРІШИЛА:

- Звіт про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку території Дергачівської міської ради на 2011-2015рр., затвердженої рішенням №9 XVIІI сесії VІ скликання від 23 листопада 2011 року, за 2015 рік взяти до відома (додається).

- Програму соціально-економічного розвитку території Дергачівської міської ради на 2011-2015рр., затверджену рішенням №9 XVIІI сесії VІ скликання від 23 листопада 2011 року, вважати виконаною та зняти з контролю.

Дергачівський міський голова                                                                О.В.Лисицький

ЗВІТ

виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку Дергачівської міської ради

на 2011 – 2015 роки, затвердженої рішенням  XVIII сесії VI скликання Дергачівської міської ради від 23 листопада 2011 року  №9

за 2015 рік

Програма розроблена на підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до вимог Закону України «Про затвердження загальнодержавної Програми розвитку малих міст» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011 – 2015рр.» від 19.11.2010р.№1070.

Мета програми – розроблення стратегії розвитку м.Дергачі та населених пунктів Дергачівської міської ради на період  до 2015 року, включно.

| № п/п | Напрямки реалізації програми економічного та соціального розвитку Дергачівської міської ради (програми розвитку малих міст) | Заходи | Виконавець | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | районний, обласний, інші джерела фінансування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Впровадження енергозберігаючих технологій у сфері житлово-комунального господарства та на об’єктах благоустрою м.Дергачі | Проведення енергоаудиту об‘єктів ЖКГ та соціальної сфери з метою визначення тактики та стратегії заходів енергозбереження, досягнення енергонезалежності об‘єкта зниження енерговитрат, підвищення фінансової стійкості (приміщення дитячих дошкільних закладів Дергачівської міської ради «Сонечко», «Лелеченька», «Калинка» та НВК№1); приміщень житлових багатоквартирних будинків м.Дергачі; застосування сучасних технологій, теплоізолюючих матеріалів; модернізація та реконструкція систем опалення приміщень дитячих дошкільних закладів та НВК№1 Дергачівської міської ради;застосування сучасного енергозберігаючого устаткування (установка склопакетів) в приміщеннях ДДНЗ та НВК№1. | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 586,54 | - |
| 2. | Раціональне та економічне використання енергоресурсів; зниження втрат теплоенергоносіїв, експлуатаційних витрат інженерних мереж та підвищення надійності їх функціонування. | Комплексний ремонт багатоповерхових будинків житлового фонду Дергачівської міської ради та об’єктів соціальної сфери; ремонт ліфтового господарства; ремонт внутрішніх будинкових мереж (тепловодопостачання, водовідведення та електропостачання). | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 433,04 | 184,51 (районний) |

| 3. | Забезпечення якості послуг у сфері ЖКГ, торгівлі, побутового обслуговування, транспорту і зв’язку | Реконструкція системи зовнішніх міських мереж водопостачання; ремонт зовнішніх мереж водопостачання м.Дергачі; реконструкція міських мереж водовідведення; ремонт діючих міських каналізаційних мереж; виготовлення проекту щодо капітального ремонту каналізаційної системи «м.Дергачі-відвідний колектор до с.Караван»; будівництво та облаштування місць загального користування для забору питної води; удосконалення стану дорожньо-мостового господарства; забезпечення безпеки руху: капітальний ремонт доріг комунальної власності територіальної громади Дергачівської міської ради; поточний ремонт доріг комунальної власності поточний ремонт доріг комунальної власності; капітальний ремонт внутрішніх квартальних проїздів та тротуарів житлових масивів; застосування сучасних технічних засобів регулювання дорожнього руху; впровадження сучасного устаткування, матеріалів та технологій зовнішнього освітлення населених пунктів Дергачівської міської ради: утримання мереж вуличного освітлення. | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 9489,49 | 20,0 (районний) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Впровадження сучасних технологій та устаткування в технологічному процесі збирання, транспортування, переробки та утилізації ТПВ | Впровадження технології роздільного збирання ТПВ на території м.Дергачі, облаштування сміттєзбиральних майданчиків, придбання спец. устаткування роздільного збору ТПВ; будівництво сміттєперероблювального заводу на Дергачівському полігоні ТПВ | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | - | - |
| 5. | Розроблення містобудівної та землевпорядної документації | Розроблення генерального плану м.Дергачі; розроблення генеральних планів сільських населених пунктів Дергачівської міської ради; розроблення плану зонування територій м.Дергачі; встановлення меж населених пунктів Дергачівської міської ради; розмежування земель державної і комунальної власності; інвентаризація земель комунальної власності; виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки населених пунктів Дергачівської міської ради. | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | - | - |
|  | Разом |  |  | 10509,07 | 204,51 |

Термін реалізації Програми економічного та соціального розвитку Дергачівської міської ради на 2011 – 2015 роки, затвердженої рішенням  XVIII сесії VI скликання Дергачівської міської ради від 23 листопада 2011 року  №9 закінчився у відповідності до строків її дії.

Заступник Дергачівського міського голови з фінансово-економічних питань                                                                            О.С.Христенко